# 广州市番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程规划放线测量、规划条件核实测量及

# 不动产测绘服务用户需求书

- 项目名称及项目概况

（一）项目名称：

番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程规划放线测量、规划条件核实测量及不动产测绘服务。

（二）项目概况：

1、项目背景：

广州市番禺区第二人民医院（原广州市番禺区大石人民医院）简称番禺二院，始建于1958年，是一家集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院。为完善广东省医疗卫生服务体系，落实“健康中国”“健康广东”战略规划实施，支撑打造粤港澳优质生活圈，满足人民群众对医疗卫生健康服务的刚性需求，提升番禺区第二人民医院医疗服务水平，提升区域医疗技术水平，满足群众日益增长的医疗卫生健康需求，需进行扩建为三级甲等综合医院。

2023年1月17日，第二人民医院（大石医院）住院楼及发热门诊项目已纳入《番禺区教育、医疗卫生、民政基础设施建设五年实施方案（2022—2026 年）》。

2023年9月11日，番禺区人民政府已同意“番禺区卫生健康局关于审定区卫生健康系统2023年第二批地方政府专项债12个子项目有关事项的请示”其中，其中含番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊项目。

- 项目位置：项目位于番禺区大石街道群贤路138号。

3、项目规模：项目在医院内新建地上19层地下3层住院楼1栋(含平急两用发热门诊)，高约80.1米，总建筑面积约100008平方米，其中地上建筑面积约71808平方米，地下建筑面积约28200平方米，主要工程内容包括:拆除及复建高压氧舱、污水处理池、液氧罐，改造后勤楼二、三楼为电房，并进行结构加固约1719平方米，土石方与基坑支护、基础、地下、建筑、装修、外立面、给排水、消防、电气、通风空调、电梯（土建部分）、弱电智能化、医疗专项、园林绿化、室外配套等工程及设备采购。具体工程需符合有关规定和要求。

## 二、项目依据

1、根据《广州市城乡规划程序规定》第三十六条（二）第2点：建设单位或者个人委托具有相应资质和资格的城市测量单位，按规划和自然资源主管部门制定的技术标准及相关技术规范到施工现场放线；规划和自然资源主管部门或者规划和自然资源主管部门委托的城市测量单位接到建设单位或者个人申请之日起7个工作日内完成验线。在确认建筑间距和技术指标符合规划要求后，建设单位或者个人凭使用土地有效证明文件、建设工程设计方案（含总平面图、建筑工程规划技术审查报告、设计图纸电子文件）、放线册等材料向规划和自然资源主管部门申领建设工程规划许可证。

2、根据《广州市城乡规划程序规定》第五十条  （一）、（三）：　建设工程竣工后、申请建设工程规划条件核实前，建设单位或者个人应当持建设工程规划许可证及其附件、竣工图和建设工程放线测量记录册等材料，委托具有相应资质和资格的城市测量单位，按规划和自然资源主管部门制定的技术标准及相关技术规范对建设工程进行规划条件核实测量，出具规划条件核实测量记录册。建设单位或者个人凭规划条件核实测量记录册等材料向原核发建设工程规划许可证的规划和自然资源主管部门申请建设工程规划条件核实。

3、根据《不动产登记暂行条例实施细则》（2019年修正）第三十五条：申请国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记的，应当提交房地产调查或者测绘报告。

## 三、项目工作内容、成果及工期

- 规划放线测量：

- 工作内容：按城乡规划主管部门要求，对番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程进行规划放线测量服务，包括控制点测量，现场地形图修测，间距退线关系核验，内部道路及建筑物放桩，规划要素放桩，绘制平面位置关系图，绘制建筑场地地形图等。

- 成果：放线册办结通知书一式一份；

《广州市建设工程放线测量记录册》一式一份。

- 工期：接收相关齐全资料后，10个工作日内完成规划放线测量。

- 规划条件核实测量：

- 工作内容：按城乡规划主管部门要求，对番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程进行规划条件核实测量服务，包括核实地形图测量，建筑物外业数据采集，竣工图核对，规划核实面积计算，绘制核实测量平面位置关系图，绘制核实测量地形图，绘制建筑物立面图，绘制绿化道路示意图等；

- 成果：《广州市建设工程规划条件核实测量记录册》一式一份。

- 工期：接收相关齐全资料后，15个工作日内完成规划条件核实测量。

- 不动产测绘：

- 工作内容：按不动产登记部门要求，对番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程进行不动产测绘服务，包括房产平面控制测量、房产调查、房产要素测量、房产图绘制、房产面积测算、成果资料的检查与验收等。

- 成果：《不动产权籍调查成果报告书》一式一份。

- 工期：接收相关齐全资料后，30个工作日完成不动产测绘。

## 四、资格要求

- 投标人必须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

- 具有工程测量及界线与不动产测绘乙级以上资质证书。

## 测绘服务项目费用预算

本项目测绘服务项目预算为47万元。